Se desea realizar una página funcional para que los clientes puedan realizar compras por internet, el tiempo esperado en la realización de la página es de 70 días.

Las herramientas para la realización del trabajo serán Visual studio code (html5, css), nodejs (sass), bootstrap, git, git hub y un web hosting gratuito.

Las fases del proyecto se dividirán entre:

* Fase 1: Realización de wareframes con idea inicial del sitio y la estructuración y maquetación de este (20 días)
* Fase 2: Agregado Frameworks (10 días)
* Fase 3: Responsive y sitio adaptable a todos los tamaños de pantalla (20 días)
* Fase 4: Inclusión de servicios (5 días)
* Entrega Final: Revisión y agregado de detalles o cambios (15 días)

Incluye un servidor gratuito y una mínima realización de SEO

Dominio: Estación Natural Mathi | Dietética

Formas de pago: Transferencia Bancaria, 50% antes del trabajo y el otro 50% al tener la página ya subida.